# Roadmap de Desarrollo - Sitio Web COLSME

Versión 1.0
Documento de referencia para continuar el desarrollo del sitio institucional.

## Estado del proyecto

Páginas pendientes:
• Símbolos
• Estudiantes
• Exalumnos

Al finalizar estas páginas se iniciará una segunda fase de optimización, accesibilidad, seguridad y nuevas funcionalidades.

## Principios de diseño

- Mantener la identidad visual actual.
- Diseño responsive.
- Componentes reutilizables.
- Navegación sin salir de la página cuando sea posible.
- Optimización de imágenes y rendimiento.

## Página: Símbolos

Hero institucional.
Uniforme (significado y fotografías).
Escudo (explicación de cada elemento; evaluar versión interactiva).
Bandera (significado).
Himno (letra + audio).
Oración a Santa María Estrella del Mar (texto e imagen; audio como mejora futura).
Estilo solemne e institucional.

## Página: Estudiantes

Organizada por las seis Dimensiones Humanas Interrelacionadas.
Una galería Masonry por dimensión.
Filtros por año.
Lightbox.
Carga progresiva.
Todo dentro de una sola página.

## Página: Exalumnos

Línea de tiempo por promociones.
Fotografía oficial y álbum por promoción.
Testimonios.
Galería de encuentros.
Botón hacia el grupo oficial de Facebook.
Posible buscador por año.

## Fase posterior

Optimización de rendimiento.
Versionado de CSS/JS.
Accesibilidad.
SEO.
Seguridad.
Auditoría Lighthouse.

## Ideas futuras

Centro interactivo de aprendizaje:
- Memorama.
- Trivia.
- Rompecabezas.
- Recorrido virtual.
- Juegos educativos relacionados con la congregación.
- Sistema de insignias.
- Chat de WhatsApp.
- Chatbot institucional.

## Metodología

Para cada página:
1. Diseño funcional.
2. Diseño visual.
3. HTML.
4. CSS.
5. JavaScript.
6. Responsive.
7. Revisión.
8. Publicación.
9. Verificación.
10. Registro de cambios.